## Slide 1: E – Commerce Gruppe 4
Weekly 2
07.05.21

## Slide 2: AgENDA
Recap
Projektstruktur
  Projektphasen
  Anforderungsanalyse
  Gantt – Chart
  Projekttools
Fragen

## Slide 3: Recap: Weekly 1
Ziel:
E – Commerce Shop für Luxusartikel
Es werden hochwertige Spirituosen angeboten
Organisation:
Weekly Meetings jeweils Donnerstag um 15 Uhr
Team:
Technik: Yussuf Fischer, Content: Alunciano Ricardo Cornejo Rivera, Design: Nora Holz, SEO: Tymur Mezinov, Management: Samuel Schmidt
Fragen:
Marken- / Urheberrecht bei Produkten? -> Nicht relevant

## Slide 4: AgENDA
Recap
Projektstruktur
  Anforderungsanalyse
  Projektphasen
  Gantt – Chart
  Projekttools
Fragen

## Slide 5: Projektphasen I: Zeitlicher Rahmen
Präsentation am 19.07 (voraussichtlich)
Noch 75 Tage oder knapp 11 Wochen
Lehrveranstaltungen gehen bis 24.07
  Daher Überschneidung mit anderen Modulen unwahrscheinlich

## Slide 6: Projektphasen II: Meilensteine
Finale Präsentation
Finales Produkt
Minimum Viable Product
Entwurf

## Slide 7: Projektphasen III
Entwurfsphase
Architektur- und Desingvorschlag
Contentübersicht erstellen
Implementationsphase
Design
Shop aufsetzten / Architektur
Content erstellen
Testphase
Finales Testen der Demo
Präsentation erstellen

## Slide 8: Gantt - Chart
Siehe Excel

## Slide 9: Projekttools
WA und Discord für Kommunikation
Gant – Charts usw. in Excel
GitHub für Versionskontrolle
  Wo werden Ergebnisartefakte gespeichert werden und dokumentiert?

## Slide 10: Präsi von Montag